## Slide 1: Technologie des Informations (TI)  Épreuve Finale Théorique (15%)
Nom : __Micaël Moreau-Privée________________________
Début

## Slide 2: (Questions Théoriques)
Éléments  Stratégies
Décider d’un chemin à prendre pour atteindre le but. Ce but sera réalisable avec les ressources disponibles et cela ce fera avec les moyens possibles. Les méthodes employés seront la ou les stratégies.

## Slide 3: (Questions Théoriques)
Éléments  Profil
Un profil est un exemple type de quelque chose ou plus souvent de quelqu’un qui fait partie de tout le processus d’affaire, ou qui pourra bénéficier indirectement du projet en vue. Son profil qui décrit son influence et ses besoins, aidera à organiser la réalisation de ce projet.

## Slide 4: (Questions Théoriques)
Éléments  Mission
La mission de l’entreprise est de créer ou de rénover une technologie pour améliorer ses possibilités. Par rapport au projet exécuté, c’est le but à atteindre. Qui doit être satisfait. Qu’est ce que l’on veut offrir.

## Slide 5: (Questions Théoriques)
Éléments  Vision
La vision est ce qu’on croit être bon pour l’entreprise, comment on la voit. Que croit on être bon pour elle. Comment la voyons nous dans le futur. Comment elle peut se transformer. Quels sont les éléments concrets qui vont l’améliorer. Si on pouvait la dessiner.

## Slide 6: (Questions Théoriques)
Éléments  Objectifs
Pour que le but soit atteint, il faut se fixer des objectifs réalisables. Les objectifs sont fixés au moment de choisir la ou les stratégies. Les objectifs permettent de compartimenter les tâches et informer les personnes impliqués de ce qu’ils ont à faire. Les objectifs sont aussi chacune des étapes.

## Slide 7: (Questions Théoriques)
Éléments  Valeurs
Ce qui est considéré comme des améliorations. Tout ce qui peut avoir un impact potentiel. Ce qui va répondre aux besoins. Représente aussi les sujets et les façons de faire qui sont importants pour les clients.

## Slide 8: (Questions Théoriques)
Éléments  Diagramme Ishikawa
Une manière de schématiser les causes d’un problème. Pour que ce soit plus clair et circonscrit. Pour que chaque problème soit présenté d’une manière standard et que l’on puisse repérer les catégories de causes. Les sources d’une problématique sont pointées plus clairement dans ce dessin.

## Slide 9: (Questions Théoriques)
Éléments  Qualité Totale (TQM)
Absolument tout ce qui influence le bon fonctionnement d’un processus ou la qualité de quelque chose doit être pris en compte. En remplissant un diagramme d’Ishakawa, il est possible de comprendre et de réaliser la qualité totale. Cette méthode aide à identifier la totalité de ce qui doit être de qualité.

## Slide 10: (Questions Théoriques)
Éléments  Lean
Le principe Lean est une méthode de gestion d’équipes distinctes. Chaque équipe à une étape attitrée à elle à compléter en parallèle avec les autres équipes.

## Slide 11: (Questions Théoriques)
Éléments  Agile
Le principe Agile est comme Lean sauf que l’on considère que toutes les équipes travaillent ensemble et que l’entièreté du projet est plutôt considéré comme un passage entre les étapes à réaliser plutôt que des cellules de travail séparées.

## Slide 12
Éléments  Kanban
Kanban est un tableau de l’avancement du projet. Une sorte de liste de choses à faire où l’on peut consulter l’état de chaque chose à faire. La structure du tableau est bien définie selon les étapes et selon les départements.

## Slide 13
Éléments  Scrum
Scrum est l’organisation entre les membres d’une équipe qui permet de savoir qui fera quoi. Aussi de confirmer que les ressources humaines sont suffisantes. Les éléments du Scrum vont permettre à tous les membres de savoir quel sera leur poste. C’est aussi l’établissement d’une hiérarchie.

## Slide 14
Éléments  Product Owner
Le Product Owner est un membre de l’équipe Scrum et est celui qui représente le client et s’assure donc que les étapes en cours sont bien priorisés car il connait le mieux les besoin du client ou les changements et nouvelles demandes du client en cours de route.

## Slide 15
Éléments  Scrum Master
Le Scrum Master est un membre de l’équipe Scrum et est celui qui tient à jour le contenu du Scrum et tient au courant les autres membres de l’équipe.

## Slide 16: (Questions Théoriques)
Éléments  Scrum Sprint
Le Scrum Sprint est une courte période d’une durée déterminée qu’on les membres pour réaliser les étapes courantes du projet.

## Slide 17: (Questions Théoriques)
Éléments  RAD
La principe RAD est une autre méthode de gestion de projet de développement où l’on accepte que le produit fini change souvent en cours de route et où les différentes étapes nécessaires se répètent plusieurs fois.

## Slide 18: (Questions Théoriques)
Éléments  Kaizen Blitz
C’est l’équivalent d’un projet Scrum mais en identifiant une seule problématique. C’est plus petit mais plus facile à comprendre.

## Slide 19
Éléments  Maquette (WireFrame)
Schéma rudimentaire fait ou non à la main où l’on voit une simple idée d’un produit visible, que l’on veut proposer. Exemple une interface graphique mais fabriquée seulement avec des allumettes.

## Slide 20
Éléments  Prototype
Un vrai résultat d’une application développée mais pas nécessairement le produit final. Le prototype est réel et pourrait être final mais est généralement une version non-complétée. Le prototype est présentée pour préciser les attentes du client et qu’il voit où on en est.

## Slide 21
Éléments  Version Logiciel (Production)
Lorsque les prototypes ont été acceptés. Une version officielle, pour une première livraison d’un produit fonctionnel et acceptable. Si aucun bug ou nouvelle demande n’en revient, c’est une version finale. Bravo!

## Slide 22: Technologie des Informations (TI)  Épreuve Finale Théorique (15%)
Fin
Bonne Chance